附件2

濮阳市博物馆市级项目支出绩效自评总结报告

- 项目支出基本情况

# 2021年我单位收到市级财政5个事业发展类项目资金（包括追加项目）共计395万元。其中：

- 博物馆免费开放市级配套资金17万元，2021年支出数为17万元，该项目基本按年初计划完成。

- 博物馆电力双回路改造资金100万元，2021年支出数为100万元，该项目基本按年初计划完成，但是因剩余资金未到位暂未支付后续进度款。

- 博物馆方舱疫苗接种点补助资金30万元，2021年支出30万元，该项目基本按计划完成。

- 濮阳市博物馆屋面防水改造资金228万元，2021年支出数为219.52万元，结转8.48万元，该项目基本按计划完成。

- 中央空调设备维修资金20万元，2021年支出21.62万元，超支部分1.62万元在其他经费中支出，该项目基本按计划完成。

- 绩效自评工作开展情况

# 我单位绩效自评主要是从年初设置的产出指标、效益指标和满意度指标三个方面包括绩效自评覆盖情况，我单位内部组织开展项目绩效自评工作。

- 绩效自评结果及分析

我单位市级项目自评情况如下：

- 博物馆免费开放市级配套项目自评总得分共计96分，该项目基本按计划完成。其中，产出指标中的数量指标——免费开放天数未能按计划完成，主要原因是疫情期间闭馆，导致未按计划完成。

- 博物馆电力双回路改造项目自评总得分96分，该项目基本按计划完成。其中，产出指标中的时效指标——设备采购完成时间比计划时间延迟，主要原因是我单位收到项目资金时间较晚。

- 博物馆方舱疫苗接种点补助项目自评总得分97分，该项目基本按计划完成。

- 濮阳市博物馆屋面防水改造项目自评总得分96.5分，该项目基本按计划完成。

- 中央空调设备维修项目自评总得分96分，该项目基本按计划完成。

- 自评发现的问题及整改措施

- 存在问题：有三个项目均是当年追加资金，因此未编入年初预算；有个别指标未严格按照绩效目标完成。

- 整改措施：在今后的项目工作中，我单位将提前做好规划，按规定编入年初预算。根据具体要求，我单位将高度重视、积极配合，全面梳理项目执行情况，进一步提高思想工作认识，落实整改责任。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

- 其他需要说明的问题

- 无

濮阳市博物馆

2022年1月27日

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。